Acta de Reunión - TFG

Estudiante: Ismael Salgado López

Tutor: David Rodríguez Martínez

Fecha: 03/10/2025

Hora de inicio: 18:15

Hora de fin: 19:00

Medio: Presencial

Lugar: Despacho 315

- Temas Tratados

Se empieza comentando el espacio temporal existente hasta la fecha de entrega del Trabajo Fin de Grado, que será a finales de mayo del año 2026. Acordamos emplear la semana como medida temporal, debido a que será la franja temporal más cómoda para ir organizando las diferentes tareas y acciones que se irán llevando a cabo durante el periodo de vida de este TFG.

Se definen las bases sobre cómo se abordará el TFG, optando por comenzar realizando una fase de arranque, la cual estará conformada por 3 partes: una investigación sobre el mercado actual, una investigación tecnológica y un arranque de la metodología ágil.

La investigación de mercado consistirá en analizar las diferentes soluciones existentes que cubran de forma total o parcial el ámbito funcional definido por la solución propuesta. En caso de su existencia se profundizará sobre cada una de ellas para conocer el enfoque empleado por cada una, sus virtudes y sus carencias, pudiendo así tener una visión clara de los huecos de mercado existentes.

En la investigación tecnológica se recogerá información sobre las diversas tecnologías existentes, buscando aquellas que mejor se puedan adaptar a la herramienta que se plantea construir y analizando la viabilidad de adopción de cada una de ellas.

En el arranque de la metodología ágil se pacta sobre como aplicaremos el agilismo a este proyecto, comenzando por organizar el trabajo de forma semanal con reuniones cada dos semanas para la supervisar la compleción y evolución de este, a la vez que se irá definiendo el trabajo futuro. Junto a esto se realizará una captura de requisitos inicial para identificar los roles, historias meta e historias de usuario (junto con sus pruebas de aceptación). Dicha captura de requisitos nos dará unas bases para crear una propuesta de planificación y definir el alcance del proyecto.

Esta fase de arranque se estipula que tenga una duración aproximada de 4 semanas.

También se trata el tema de los riesgos, sugiriendo una primera identificación de los posibles riesgos a los que se pueda enfrentar el proyecto, para poder crear una serie de estrategias con los que poder afrontarlos en caso de toparnos con alguno.

- Acuerdos Alcanzados

-Se acuerda emplear la semana como medida temporal.

-Se inicia la fase de arranque, conformada por:

-Investigación de mercado.

-Investigación de tecnológica.

-Inicio del empleo de metodologías ágiles.

-La fase de arranque durará hasta finales de octubre en primera instancia.

-Primera identificación de riesgos del proyecto.

- Tareas

Realizar una búsqueda de mercado sobre soluciones para el ámbito funcional que abarca nuestra solución.

Recabar información sobre las distintas tecnologías existentes que se puedan adecuar a las necesidades de nuestra solución junto con un análisis de viabilidad de integración y empleo de cada una de ellas.

Efectuar una primera captura de requisitos de la herramienta de software propuesta, identificando los posibles roles existentes, las historias meta de cada uno de ellos y sus consecuentes historias de usuario (que posteriormente se irán puliendo) junto con sus correspondientes pruebas de aceptación.

- Próximos Temas Que Tratar

En la próxima reunión se expondrá el avance sobre esta fase de arranque y la información obtenida hasta el momento.

- Observaciones Adicionales